11.12 周会会议纪要

产品 + 技术 + 运营 三方对齐会

| 会议名称 | 产品 + 技术 + 运营 三方对齐会 |
| --- | --- |
| 时间 | 2025 年 11 月 12 日（周三）14:00（原定 14:00，实际 14:15 人到齐） |
| 地点 | 3F 蒲公英会议室 |
| 参会人员 | 记录人、王磊（老王）、Lisa、小赵（测试）、Amanda（运营）；老板约 15:02 入场，停留约 10 分钟 |

# 一、双十一大促

- 预算与玩法：总预算 80 万已批复；主推玩法为「满 300 减 50 + 前 2 小时折上折」。

- 活动节奏：11.10 晚 8 点预热 → 11.11 零点正式开抢 → 11.12 返场一天（返场力度待定）。

- 稳定性保障：吸取去年零点秒杀服务宕机 12 分钟的教训，今年计划扩容 3 倍（目前为口头承诺，待压测验证）。

- 压测安排：11.5 前必须出具压测报告，负责人王磊，小赵配合。

- KOL 投放：预算内包含 12 万 KOL 投放，覆盖 6 个腰部博主，名单下周确定。

- ⚠ 待确认：12 万 KOL 投放是否包含在 80 万总预算内（还是额外追加）。

# 二、App 3.2 版本

- 首页改版：Lisa 出终稿，11.18 出内测包。

- 搜索联想词 bug：用户已投诉 3 次（10.28 首次提出），优先级提升至 P0。

- 安卓崩溃率：当前 0.8%，目标压至 0.3% 以下；问题主要集中在 OPPO 部分机型，复现中。

- iOS 提审风险：3.2 版本「关联启动」可能被卡审，先提审尝试，不行再砍该功能。

- 版本节奏：内测包 11.18；正式版目标 11.25（视压测与崩溃率情况而定）。

# 三、老板指示

- 双十一 GMV 目标 8000 万（目标硬性）。

- 客服话术必须更新：当前退费流程过长，NPS 已降至 31，需尽快改善。

# 四、10 月数据回顾

以下数据为 Amanda 会上口头汇报，准确数字以邮件确认为准。

| 指标 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 DAU | 42 万 | 环比 +6% |
| 新客成本 | 38 元/人 | 较 9 月上涨 4 元 |
| 复购率 | 21% | 现场记录，待核实 |
| 客单价 | 176 元 | — |
| 搜索→下单转化率 | 3.2% | 首页改版的主要目标之一 |

# 五、待办事项

| 序号 | 事项 | 负责人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页改版终稿 | Lisa | 11.15 前 |
| 2 | 双十一大促压测报告 | 王磊 | 11.5 前 |
| 3 | OPPO 机型崩溃问题复现 | 小赵 | 11.8 |
| 4 | 双 11 活动页文案 | Amanda | 11.6 |
| 5 | 会议纪要整理并发布全员 | 记录人 | — |
| 6 | 客服话术新版初稿 | 待确认 | 11.20 前 |
| 7 | KOL 名单确定（6 个腰部博主） | Amanda | 下周 |
| 8 | 搜索联想词 bug 修复排期 | 王磊 | 下版本前（日期待定） |

# 六、待确认事项

- 12 万 KOL 投放是否包含在 80 万总预算内。

- 客服话术新版初稿的负责人（会上未明确）。

- 10 月运营数据准确数字（以 Amanda 邮件为准），复购率 21% 待核实。

- 搜索联想词 bug 修复的具体排期日期。

# 七、其他事项

- 团建投票：安吉 vs 崇明，目前 7:5，本周五前完成投票。

- 小赵的显示器更换申请已进入审批流程。

- 拟招聘前端实习生 1 名（年后启动）。

- 会议室投影仪故障，已第三次报修。

# 八、下次会议

- 时间：11.19（周三）15:00。

- 地点：3F 蒲公英会议室。

- 议程：压测报告 review + 首页终稿 review + 双十一最终确认。

本纪要基于会议现场速记整理，数据类信息以邮件确认为准。